**Հավելված**

**Ծաղկահովիտ համայնքի ավագանու**

**24․03․2020թ․ թիվ 25-Ն որոշման**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **Ծաղկահովիտ խոշորոցված համայնքի Հնաբերդ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում** |
| **Մարզ** | **Արագածոտնի մարզ** |
| **Համայնքը /համայնքները** | **Ծաղկահովիտ խոշորացված համայնք՝ Նորաշեն, Գեղադիր Հնաբերդ, Գեղաձոր, Բերքառատ, Ծաղկահովիտ, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար** |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | **84 կմ, 65 կմ** |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | **2310**  **մարդ** |
| **Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | **բարձր լեռնային համայնք** |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝ հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | **Ծաղկահովիտ համայնքի Հնաբերդ բնակավայրի ջրամատակարարումը իրականացվում է համայնքի կողմից։ Խմելու ջրի ներքին ցանցի որոշ հատվածներ կառուցվել է անցած դարի 60-ականներին, որոնք ժամանակի ընթացքում կորոզիայի ենթարկվելով շարքից դուրս են եկել, վթաները հաճախակի են լինում, վթարված հանգույցներից ջրի կորուստը հասնում է մինչև 70-80%-ի։ Ջուրը տնտեսությունների մեծամասնությանը չի հասնում, անհնար է վերանորգելը։ Ուստի տվյալ թաղամասում պետք է անցկացվի նոր խմելու ջրի ներքին ցանց։ Հնաբերդ բնակավայրի խմելու ջրի համակարգից օգտվում են բնակավայրի բնակչության 100% -ը: Ջրամատակարարման տևողությունը կազմում է 12 ամիս։ Ծաղկահովիտ համայնքի Հնաբերդ բնակավայրի ներքին ցանցի երկարությունը կազմում է 18 կմ։** |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | **Հնաբերդ բնակավայրի խմելու ջրի ներքին ցանցը կառուցվել է անցած դարի 60-ականներին։ Ջրատար խողովակները մետաղական են, որոնք ենթարկվելով կոռոզիայի քայքայվել են։ Խմելու ջուրը որոշ թաղամասներ չի հասնում, քանի, որ ջրի 30-40 տոկոսը վթարված խողովակներից հոսում է փողոցներով, մի կողմից քանդելով փողոցները անհնար է դառձնում տվյալ փողոցներով բնակչության անցուդարձը։ Նոր ներքին ցանցի կառուցելու դեպքում վերը նշված փողոցներով անցնող ջրագծերը լիարժեք ձևով անկորուստ ջուր կհասցնի բնակավայրի բնակչությանը, որի արդյունքում բնակչությունը կունենան շուրջօրյա ջրամատակարարում և նշված փողոցները կդառնան մարդկանց համար նորմալ անցանելի։**  **Այդ թաղամասերի բնակչությունը ջուրը տեղափոխում են 300-500 մետր հեռավորությունից, ժամանակը ծախսում են ջրի տեղափոխման համար , որը իրականցվում է թե՛ ձեռքով, թե՛ տրանսպորտային միջոցներով։ Կենցաղային օգտագործման ջրից բացի ջուրը տեղափոխում են նաև խոշոր և մանր եղջերավոր անսունների համար, որը շատ դժվար է և անհարմարավետ։**  **Հաշվի առնելով այս ամենը՝ անհրաժեշտ է տվյալ թաղամասին ներքին ցանցի խմելու ջրի կառուցում ։** |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | **Բնակչության բնակելի տներում և անասնագոմերում կունենանք շուրջօրյա մատակարարվող խմելու ջուր, որը դրական ազդեցություն կունենա մարդու կյանքի որակի բարձրացման հարցում։ Ծրագրի իրականացումից և ավարտից հետո հաջորդ օրվանից կբարձրանա մարդու կյանքի որակը և կունենանք շուրջօրյա մաքուր ջուր։** |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | **Ծրագրի յուրաքանչյուր արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները՝**  **ա/ Ջրագծի աշխատանքների իրականացման համար անհարժեշտ է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռք բերում:/ առկա է /**  **բ/ կապիտալ նորոգման աշխատանքների իրականացման համար մրցույթի հայտարարում**  **գ/ Հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում**  **դ/ Շինթույլտվության տրամադրում**  **ե/ Ջրագծի աշխատանքների կատարման հատվածում նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում:**  **Շինարարական աշխատանքների իրականացում**  **Նշված աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է**   1. **Խրամուղու պատրաստում՝ 2377 գ/մ** 2. **d 110x8․1մմ 12,5 մթն ճնշման 411 մետր պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում և մոնտաժում** 3. **d 90x5.4 մմ 10 մթն ճնշման 521 մետր պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում և մոնտաժում** 4. **d 75x4․5մմ 10 մթն ճնշման 1328 մետր պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում և մոնտաժում** 5. **d 50x3․0մմ 10 մթն ճնշման 638 մետր պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում և մոնտաժում**   **Հետլիցք** |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում, բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | **Համայնքը նշված խնդրի իրականացման համար ունի նախատեսված որոշակի գումար, որի օգտագործմամբ կիրականացվի ծրագրի 30% որը կկազմի 10 634 898 ՀՀ դրամ: Նշված ծրագիրը ամբողջությամբ իրկանացնելու համար անհարժեշտ է ևս 24 814 762 ՀՀ դրամ: Նախահաշվային հաշվարկներով ծրագիրը կարժենա շուրջ 35 449 660 ՀՀ դրամ:** |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | **Ծաղկահովիտ համայնքի Հնաբերդ բնակավայրը ունի թվով 1400 շահառու, որոնք կունենան շուրջօրյա ջրամատակարարում, կօգտվեն տաք և սառը ջրերից որը ամենակարևոր հարցերից մեկն է տնային տնտեսություներում կենցաղ վարելու համար։**  **Ջրամատակարարումը կիրականացվի շուրջօրյա իսպառ կվերցվեն ջրի կորուստները։** |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | **Ծրագրի իրականացման ժամանակ կստեղծվեն 5-8 ժամանակավոր աշխատեղեր, և մեկ հիմնական աշխատատեղ։ Հիմնական շխատողը վարձատրվելու է համայնքի կողմից որը կիրականցնի հսկողություն խմելու ջրի ներքին ցանցի անվտանգ և անթերի ջրամատակարարմնա գործում։ Ժամանկին կվերացնի տեղի ունեցած վթաները և կկարգավորի խմելու ջրի համաչափ բաշխումը։** |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | Նախորդ տարվա բյուջեն` 260 817,1 դրամ.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Պլանը** | **Փաստացին** | **Տոկոսը** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները** այդ թվում՝ | 340 341,4 | 359 522,5 | 105,64 | | -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 287 600,6 | 298 346,1 | 109,74 | | - Սեփական եկամուտներ | 81 900,0 | 92 481,0 | 113,0 | | -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 82 235,8 | 87 179,3 | 106 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝ | 367 776,2 | 343 389,2 |  | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 299 139,2 | 280 702,0 |  | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 100 636,3 | 88 667,1 |  | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,**որից՝ | 106 720,6 | 97 012,3 | 90,9 | | - ճանապարհաշինություն | 0 | 0 | 0 | | - ջրամատակարարում | 15 610,0 | 15 610,0 | 100% | | - փողոցային լուսավորություն | 11 550,0 | 11 550,0 | 100% | | - գյուղատնտեսություն | 0 | 0 | 0 | | - | 2 750,0 | 2 750,0 | 100 | | - | 4 155,972 | 4 155,972 | 100 | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | 319 139 200 դրամ.   |  |  | | --- | --- | |  | **Պլանը** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում** այդ թվում՝ |  | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 319 139,2 | | - սեփական եկամուտներ | 84 350,0 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 50 000, 0 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝ | 357 391,86 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 322 824,371 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 64 567, 4 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ | 64 567, 4 | | -Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, որից՝ | 39 700,0 | | -5112 | 3 000,0 | | -5113 | 31 700,0 | | -5122 | 5 000,0 | | -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ, որից՝ | 7 000,0 | | -5129 | 1 000,0 | | -5134 | 6 000,0 | | -Տնտեսական հարաբերություններ, որից՝ | 5 000,0 | | -5112 | 5 000,0 | | -Ջրամատակարարում, որից՝ | 5 000,0 | | -5112 | 5 000,0 | | -Լուսավորություն, որից՝ | 5 000,0 | | -5112 | 5 000,0 | | -Կրթություն, որից՝ | 2 867,4 | | -5122 | 2 867,4 | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով)** | Համայնքի բյուջեի մուտքերը լինում են վարչականի մուտքեր և ֆոնդայինի մուտքեր: Բյուջեի վարչական մասի մուտքերից առանձնացված է վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ, այն է 30 000 000 /երեսուն միլիոն/ ՀՀ դրամ, որը ուղղվելու է բյուջեի ֆոնդային մաս, որպեսզի ֆինանսավորվեն կապիտալ ծախսերը: Իսկ մնացած մասով ծախսերն ուղղվում են վարչական մասի ընթացիկ ծախսերին: |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն,**  **այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝**  **-նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝**  **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը** | 35 449 660 ՀՀ դրամ (100%)  480 000 դրամ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ  168250 դրամ  50476 դրամ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | **10 634 898** դրամ (**30%)** |
| **Այլ ներդրողներ** | .......... դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը: |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | Սկիզբը 01.07․ 2020.թ. Տևողությունը 3 ամիս |
| **Ծրագրի ծախսերը** | Մանրամասն ներկայացնել ծախսերը` կցելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը պետք է լինեն իրատեսական, ֆինանսական հաշվարկները և նախահաշիվները` հնարավորինս հստակ, հիմնավոր և մանրամասն: Սարք-սարքավորումների ձեռքբերման դեպքում ներկայացնել հնարավորինս հստակ, հիմնավոր և մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը, ֆինանսական գնահատականները և առնվազն երեք կազմակերպությունների կողմից տրված գնահարցումները: |
| **Ամսաթիվ** | 18 փետրվարի 2020թ. |

**Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը**

**093221272** [**tsaghkahovit.aragatsotn@mta.gov.am**](mailto:tsaghkahovit.aragatsotn@mta.gov.am)[**laura.hovhannisyan.2013@mail.ru**](mailto:laura.hovhannisyan.2013@mail.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Համայնքի ղեկավար** | **Նորաին Հակոբյան**  (անունը, ազգանունը) |

Կ. Տ