**Հավելված**

 **Ծաղկահովիտ համայնքի ավագանու**

 **24․03․2020թ․ թիվ 25-Ն որոշման**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **Ծաղկահովիտ խոշորոցված համայնքի Ծաղկահովիտ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում** |
| **Մարզ** | **Արագածոտնի մարզ** |
| **Համայնքը /համայնքները** | **Ծաղկահովիտ խոշորացված համայնք՝ Նորաշեն, Գեղադիր Հնաբերդ, Գեղաձոր, Բերքառատ, Ծաղկահովիտ, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար**  |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | **76կմ, 51 կմ** |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | **2115 մարդ** |
| **Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | **բարձր լեռնային համայնք** |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝ հստակ նշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,** **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,** **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | **Ծաղկահովիտ խոշորացված համայնքի Ծաղկահովիտ բնակավայրի խմելու ջրագիծը կառուցվել է 1980-ական թվականներին շուրջ 7 կմ երկարությամբ: Նշված ջրագծի շուրջ 3016 գծամետր հատվածի խողովակաշարը քայքայված է ՝ հաճախակի ենթարկվում է վթարների պատճառ հանդիսանալով ջրի աննախադեպ կորստի։ Ջրամատակարարման համակարգի ներքին ցանցի վերանորոգումը կնպաստի ջրի կորուստների նվազմանը և բնակիչներին մաքուր ջրով ապահովելուն։ Վթարված հանգույցներից ջրի կորուստները հասնում է մինչև 70-80%-ի։ Ջուրը տնտեսությունների մեծամասնությանը չի հասնում, անհնար է վերանորգելը։ Ուստի տվյալ թաղամասում պետք է անցկացվի նոր խմելու ջրի ներքին ցանց։ Ծաղկահովիտ բնակավայրի խմելու ջրի համակարգից օգտվում են բնակավայրի բնակչության 100% -ը: Ջրամատակարարման տևողությունը կազմում է 12 ամիս։ Ծաղկահովիտ համայնքի Ծաղկահովիտ բնակավայրի ներքին ցանցի երկարությունը կազմում է 18 կմ։** |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | **Ծաղկահովիտ խոշորացված համայնքի կենտրոնը՝ Ծաղկահովիտ բնակավայրը, ունի խմելու ջրագծի 14կմ երկարության ջրատար գիծ և 18 կմ երկարությամբ ներքին ցանց, Դրանք մասամբ են փոխարինվել նոր խողովակներով, որից շուրջ 3020 մետրը օգտագործմանը ոչ պիտանի է։ Խմելու ջրագծի 3016 գծամետր հատվածի վերանորոգման և կառուցման աշխատանքներից կօգտվեն շուրջ 150 տնտեսություն , որը կբերի ջրի կորստի նվազեցման, ազգաբնակչությանը մաքուր և շուրջօրյա ջրամատակարարման։** |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** |  **Ծաղկահովիտ բնակավայրը կունենա մաքուր և անկորուստ խմելու ջուր: Ծրագրի իրականացման արդյունքում բնակավայրը կունենա բարեկարգված ջրատար, որը կապահովի Ծաղկահովիտի բնակչությանը շուրջօրյա խմելու ջրով:** |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | **Ծրագրի յուրաքանչյուր արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները՝****ա/ Ջրագծի աշխատանքների իրականացման համար անհարժեշտ է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռք բերում:/ առկա է /****բ/ կապիտալ նորոգման աշխատանքների իրականացման համար մրցույթի հայտարարում****գ/ Հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում****դ/ Շինթույտվության տրամադրում****ե/ Ջրագծի աշխատանքների կատարման հատվածում նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում:****Շինարարական աշխատանքների իրականացում** **Նշված աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է** 1. **Խրամուղու պատրաստում՝ 3016 գ/մ**
2. **d 160x11,8մմ 12,5 մթն ճնշման 622 մետր պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում և մոնտաժում**
3. **d 75x4․5մմ 10 մթն ճնշման 1384 մետր պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում և մոնտաժում**
4. **d 63x3․8մմ 10 մթն ճնշման 1010 մետր պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում և մոնտաժում**
5. **Հետլիցք**
 |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում, բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | **Համայնքը նշված խնդրի իրականացման համար ունի նախատեսված որոշակի գումար, որի օգտագործմամբ կիրականացվի ծրագրի 30% որը կկազմի 10 455 558 ՀՀ դրամ: Նշված ծրագիրը ամբողջությամբ իրկանացնելու համար անհարժեշտ է ևս 24 296 302 ՀՀ դրամ: Նախահաշվային հաշվարկներով ծրագիրը կարժենա շուրջ 34 751 860 ՀՀ դրամ:**  |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | **Ծաղկահովիտ բնակավայրը ունի թվով 2115 շահառու** **թվով 150 մենատնտես ջրով կապահովվեն,** **անասնապահությունը նոր թափ կստանա**  **Համայնքի բնակիչների ֆինանսական միջոցները կավելանան,կբարելավվի համայնքի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական պայմանները :**  |
|  **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** |  **Ծրագրի իրականացման ժամանակ կստեղծվեն 5-8 ժամանակավոր աշխատեղեր:** |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | **Նախորդ տարվա բյուջեն` 260 817,1 դրամ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Պլանը** | **Փաստացին** | **Տոկոսը** |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները**այդ թվում՝ | 340 341,4 | 359 522,5 | 105,64 |
| -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 287 600,6 | 298 346,1 | 109,74 |
| - Սեփական եկամուտներ | 81 900,0 | 92 481,0 | 113,0 |
| -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 82 235,8 | 87 179,3 | 106 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,**որից՝ | 367 776,2 | 343 389,2 |  |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 299 139,2 | 280 702,0 |  |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 100 636,3 | 88 667,1 |  |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,**որից՝ | 106 720,6 | 97 012,3 | 90,9 |
| - ճանապարհաշինություն | 0 | 0 | 0 |
| - ջրամատակարարում | 15 610,0 | 15 610,0 | 100% |
| - փողոցային լուսավորություն | 11 550,0 | 11 550,0 | 100% |
| - գյուղատնտեսություն | 0 | 0 | 0 |
| - | 2 750,0 | 2 750,0 | 100 |
| - | 4 155,972 | 4 155,972 | 100 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | **319 139 200 դրամ.**

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Պլանը** |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում**այդ թվում՝ |   |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ |  319 139,2 |
| - սեփական եկամուտներ |  84 350,0 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ |  50 000, 0 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,**որից՝ |  357 391,86 |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր |  322 824,371 |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր |  64 567, 4 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ |  64 567, 4 |
| -Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, որից՝  |  39 700,0 |
| -5112 |  3 000,0 |
| -5113 | 31 700,0 |
| -5122 | 5 000,0 |
| -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ, որից՝ |  7 000,0 |
| -5129 | 1 000,0 |
| -5134 | 6 000,0 |
| -Տնտեսական հարաբերություններ, որից՝ | 5 000,0 |
| -5112 | 5 000,0 |
| -Ջրամատակարարում, որից՝ | 5 000,0 |
| -5112 | 5 000,0 |
| -Լուսավորություն, որից՝ | 5 000,0 |
| -5112 | 5 000,0 |
| -Կրթություն, որից՝  | 2 867,4 |
| -5122 | 2 867,4 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով)** |   Համայնքի բյուջեի մուտքերը լինում են վարչականի մուտքեր և ֆոնդայինի մուտքեր: Բյուջեի վարչական մասի մուտքերից առանձնացված է վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ, այն է 30 000 000 /երեսուն միլիոն/ ՀՀ դրամ, որը ուղղվելու է բյուջեի ֆոնդային մաս, որպեսզի ֆինանսավորվեն կապիտալ ծախսերը: Իսկ մնացած մասով ծախսերն ուղղվում են վարչական մասի ընթացիկ ծախսերին:  |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն,****այդ թվում՝****- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝** **-նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝****- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝** **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝** **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝** **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը** | **34 851 860 դրամ (100%)**460 000 դրամ\_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ843 000 դրամ------------ դրամ\_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ\_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | **10 455 558** դրամ (**30%)** |
| **Այլ ներդրողներ** | .......... դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը: |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | Սկիզբը 01.07․ 2020.թ. Տևողությունը 3 ամիս |
| **Ծրագրի ծախսերը** | Մանրամասն ներկայացնել ծախսերը` կցելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը:Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը պետք է լինեն իրատեսական, ֆինանսական հաշվարկները և նախահաշիվները` հնարավորինս հստակ, հիմնավոր և մանրամասն:Սարք-սարքավորումների ձեռքբերման դեպքում ներկայացնել հնարավորինս հստակ, հիմնավոր և մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը, ֆինանսական գնահատականները և առնվազն երեք կազմակերպությունների կողմից տրված գնահարցումները: |
| **Ամսաթիվ** | 18 փետրվարի 2020թ. |

 **Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը**

**093221272** **tsaghkahovit.aragatsotn@mta.gov.am****laura.hovhannisyan.2013@mail.ru**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  **Համայնքի ղեկավար** |  **Նորաին Հակոբյան**(անունը, ազգանունը) |

*Կ. Տ*