**

*Հավելված 1*

**Ծրագրային հայտ-առաջարկ**

**ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման դրամաշնորհային հիմնադրամ**

**ՄԱԿ-ի 2030 Օրակարգի և Կայուն զարգացման նպատակների տեղայնացում համայնքներում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Հայտատու համայնք(ներ)** | Ծաղկահովիտ համայնք, բնակավայր Ծաղկահովիտ |
|  | **Համայնքի ղեկավարի[[1]](#footnote-1) տվյալներ** *(անուն, ազգանուն, բջջ. հեռ., էլ. փոստի հասցե)* | Նորաին Մխիթարի Հակոբյան, 093392611, tsaghkahovit.hamaynq@inbox.ru |
|  | **Տնտեսական զարգացման պատասխանատուի[[2]](#footnote-2) տվյալներ** *(անուն, ազգանուն, բջջ. հեռ., էլ. փոստի հասցե)* | Էդգար Արծրունու Մնոյան, 094221289 կամ 055476789, [edgar.mnoyan@inbox.ru](mailto:edgar.mnoyan@inbox.ru) |
|  | **Հայտի ներկայացման ամսաթիվ** | 16 մայիսի 2023 թ. |
|  | **Ծրագրի անվանում** | Ծաղկահովիտ համայնքի Ծաղկահովիտ բնակավայրում ժամանակակից բասկետբոլի, վոլեյբոլի խաղադաշտի և մանկական խաղահրապարակի կառուցում (այսուհետ՝ խաղահրապարակ) |
|  | **Ծրագրի նպատակը և խնդիրները** | Ծաղկահովիտ համայնքի Ծաղկահովիտ բնակավայրի 4-րդ և 5-րդ բազմաբնակարան շենքերի միջև կա մոտ 1800 քմ տարածք, որը բնակիչների կողմից տարիների ընթացքում դարձել է՝ ոմանց համար ավտոտնակ կառուցելու տեղ, ոմանց համար էլ ժամանակավոր վագոն-տնակ տեղադրելու տեղ: Ծաղկահովիտ բնակավարում կա վեց բազմաբնակարան շենք, մոտ 208 բնակարաններով և մոտ 800 բնակչով: Բնակավայրում կա սպորտի զարգացման խնդիր: Խաղահրապարակի կառուցումը կնպաստի թե՛ բնակավայրում, և թե՛ համայնքում սպորտի զարգացմանը: Ծրագրի մասնակիցներ կլինեն բնակավայրի դպրոցական տարիքի երեխաները, համայնքի և բնակավայրի երիտասարդները, համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի դպրոցական թիմերը: Համայնքը հնարավորություն կունենա կազմակերպելու ներհամայնքային խաղերի մրցույթներ, հյուրընկալել այլ համայնքի սպորտային թիմերին: Հանդիպում կկազմակերպվի 4-րդ և 5-րդ բազմաբնակարան շենքերի, բնակավայրի բնակիչների հետ, կքննարկվել ներկայումս տեղակայված ժամանակավոր ավտոտնակներից և վագոն-տնակներից տարածքի մաքրման, շինարարական աշխատանքների իրականացման հարցեր:  Ծրագիրը լուծում է սպորտի զարգացման խնդիր, մանկահասակ, դպրոցահասակ երեխաների ժամանցի խնդիր,կլինեն նաև սպորտի գծով համայնքից առաջ գնացող երիտասարդներ: Խաղադաշտը կկառուցվի նորմատիվներին համապատասխան՝ հնարավորություն ընձեռելով անցկացնել պրոֆեսիոնալ խաղեր:  Համայնքապետարանը կներդնի ծրագրի իր մասնաբաժինը, կկազմի նախագիծ, նախահաշիվ: |
|  | **Ծրագրի ընդլայնված նկարագրություն** | Հիմնական հիմնախնդիրը նմանատիպ խաղադաշտերի բացակայությունն է համայքի վարչական տարածքում: Համայնքի բնակավայրերի երիտասարդները ընկերական խաղեր կազմակերպում են ինքնաշեն խաղադաշտերում, ոչ ստանդարտ լուծումներով, որը սպորտային դաստիարակության տեսանկյունից սխալ մոտեցում է:  Ծրագրի բաղադրիչները հետևյալն են՝ տարածքի մաքրում, ազատում ներկայիս շինություններից, խաղադաշտի կառուցում: Տարածքի մաքրման և ներկայիս շինությունների քանդման, տեղափոխման աշխատանքներն իրականացնելու է համայնքապետարանը՝ բնակիչների անմիջական մասնակցությամբ, խաղադաշտի շինարարության ընթացքում կաշխատեն բնակավայրի բնակիչներ, ովքեր կունենան գոնե ժամանակավոր վարձատրվող աշխատանք:  Ծրագրի իրականացմամբ բնակավայր ու համայնքը կդառնա գրավիչ սպորտային տեսանկյունից, կունենանք սպորտսմեններ, առողջ երիտասարդներ:  Խաղահրապարակի կառուցմամբ կլուծենք սոցիալական և բնապահպանական խնդիր: Սոցիալական, քանի որ կունենաք մարզվող թիմեր, երիտասարդներ, ակտիվ սպորտային կյանք, և բնապահպանական, քանի որ կլուծվի այդ տարածքի ներկայիս կիսակեղտոտ միջավայրից անցում մաքուր սպորտային միջավայրի: |
|  | **Ծրագրի կապը 2030 Օրակարգի և կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) հետ** | Կայուն զարգացում 4-րդ նպատակ՝ ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ, որի ենթանպատակն է՝  4.ա Կառուցել և վերազինել ուսումնական հաստատությունների շենքային հարմարությունները, որոնցում հաշվի են առնված երեխաների, հաշմանդամների և գենդերային տարբերությունների առանձնահատկությունները, և որոնք ապահովում են անվտանգ, բռնությունից զերծ, ներառական և արդյունավետ ուսումնառության միջավայր բոլորի համար |
|  | **Ակնկալվող արդյունքներ**  *(այդ թվում՝ ազդեցությունը այլ ոլորտների վրա և միջանկյալ արդյունքներ, օր.՝ ժամանակավոր աշխատա­տեղեր ծրագրի իրականացման ընթացքում)* | Կարճաժամկետ արդյունքում կունենանք մարզական թիմեր՝ համայնքի բնակավայրերի մակարդակով (տասը թիմ բասկետբոլի համար, տասը թիմ էլ՝ վոլեյբոլի), Ծաղկահովիտ բնակավայարի մանկահասակ երեխաների և պատանիների համար հարմարավետ մարզական և ժամանցային միջավայր:  Միջնաժամկետ արդյունքում կունենանք մարզական թիմեր՝ համայնքի մակարդակով (մեկ թիմ՝ բասկետբոլի համար, մեկ թիմ էլ՝ վոլեյբոլի), ովքեր կմասնակցեն միջհամայնքային մրցույթների:  Երկարաժամկետ արդյունքում կունենանք արդեն կայուն սպորտային թիմեր՝ հանրապետական նշանակության մրցույթների հաղթական արդյունքներով: |
|  | **Հայտի մշակման գործընթացի մասնակիցներ և ծրագրի իրականացման դերակատարներ** | Հայտի մշակման գործընթացին ակտիվորեն մասնակցել են համայնքապետարանի աշխատակիցները, Ծաղկահովիտ բնակավավայրի բնակիչները, ավագանու անդամները: |
|  | **Ծրագրի տևողությունը** | 4-5 ամիս |
|  | **Իրականացման վայրը** | ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Ծաղկահովիտ համայնք, բնակավայր Ծաղկահովիտ, Շիրակացու փողոց 4-րդ և 5-րդ շենքերի միջև ընկած տարածք |
|  | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը** | 17 600 000 ՀՀ դրամ |
|  | **Հայտավորվող ֆինանսական միջոցներ** | 16 000 000 ՀՀ դրամ |
|  | **Բնեղեն ներդրման նկարագրությունը (առկայության դեպքում)** | Եթե լինեն այդպիսիք, ապա ամբողջովին կիրականացվի համայնքապետարանի միջոցներով |
|  | **Ծրագրի իրականացման ռիսկերը և դրանք մեղմող միջոցառումները** |  |
|  | **Գալիք 3-5 տարում ծրագրի կենսունակությունն (ֆինանսական, ինստիտու­ցիո­նալ) ապահովող միջոցառումները** | Համայնքի տարածքում կազմակերպել մարզական մրցումներ՝ բնակավայրերի թիմերի միջև: Համայնքի թիմով մասնակցել միջհամայնքային մրցաշարերի: Ոնենալ մարզական հաղթանակներ: |
|  | **Լրացուցիչ խորհրդատվության նկարագրություն** | Ծաղկահովիտի համայնքապետարանն ակնկալում է խաղադաշտի կառուցման մասնագիտական խորհրդատվություն՝ ոլորտի առաջադեմ կազմակերպություններից, ԿԳՄՍՆ-ից |
|  | **Լրացուցիչ տեղեկություններ և տվյալներ (առկայության դեպքում)** |  |

**Ծրագրի գործողությունների պլանը[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **hh** | **Միջոցառում** | **2023** | | | | | | **2024** | | | | | | |
| **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Տարածքը ավտոտնակներից և վագոն-տնակներից ազատում | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Նախագծման և նախահաշվի կազմման մրցույթի կազմակերպում | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շինարարության իրականացում |  | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Միջհամայնքային ծրագրի դեպքում նշել մասնակցող բոլոր համայնքների ղեկավարներին։ [↑](#footnote-ref-1)
2. Միջհամայնքային ծրագրի դեպքում նշել մասնակցող բոլոր համայնքների տնտեսական զարգացման պատասխանատուներին։ [↑](#footnote-ref-2)
3. Յուրաքանչյուր միջոցառման իրականացման ժամանակահատվածը ներկել ամիսներով։ [↑](#footnote-ref-3)