**

*Հավելված 1*

**Ծրագրային հայտ-առաջարկ**

**ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման դրամաշնորհային հիմնադրամ**

**ՄԱԿ-ի 2030 Օրակարգի և Կայուն զարգացման նպատակների տեղայնացում համայնքներում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Հայտատու համայնք(ներ)** | Ծաղկահովիտ համայնք, բնակավայր Նորաշեն |
|  | **Համայնքի ղեկավարի[[1]](#footnote-1) տվյալներ** *(անուն, ազգանուն, բջջ. հեռ., էլ. փոստի հասցե)* | Նորաին Մխիթարի Հակոբյան, 093392611, tsaghkahovit.hamaynq@inbox.ru |
|  | **Տնտեսական զարգացման պատասխանատուի[[2]](#footnote-2) տվյալներ** *(անուն, ազգանուն, բջջ. հեռ., էլ. փոստի հասցե)* | Էդգար Արծրունու Մնոյան, 094221289 կամ 055476789, [edgar.mnoyan@inbox.ru](mailto:edgar.mnoyan@inbox.ru) |
|  | **Հայտի ներկայացման ամսաթիվ** | 16 մայիսի 2023 թ. |
|  | **Ծրագրի անվանում** | Հ-21 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհից Ծաղկահովիտ համայնքի Նորաշեն բնակավայրի Ռաֆիկ Հարությունյանի անվան միջնակարգ դպրոց, Վելիխան Մուքոյանի անվան մանկապարտեզ ՀՈԱԿ և սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի տանող գյուղամիջյան 1115 գծամետր (մոտ 8500 քմ) ճանապարհների քարապատում (տուֆ քարով), այսուհետ՝ քարապատում |
|  | **Ծրագրի նպատակը և խնդիրները** | Նպատակը՝ Ծաղկահովիտ համայնքի Նորաշեն բնակավայրի գյուղամիջյան 1115 գծամետր (մոտ 8500 քմ) ճանապարհների քարապատում:  Խնդիրները՝ Ինչպես ՀՀ մյուս գյուղական բնակավայրերում, այնպես էլ Նորաշեն բնակավայրում գյուղամիջյան ճանապարհների ներկայիս վիճակը թույլ չի տալիս մարդկանց նորմալ տեղաշարժին, գյուղական տուրիզմի զարգացմանը: |
|  | **Ծրագրի ընդլայնված նկարագրություն** | Ծաղկահովիտ համայնքի Նորաշեն բնակավայրը հիմնադրվել է 1820-ական թվականներին՝ արևմտյան Հայաստանի Ալաշկերտի գավառից տեղահանվածների կողմից: Ներկայումս գյուղում ապրում են մոտ 1250 մարդ, կա 292 տնային տնտեսություն: Գյուղի Ռաֆիկ Հարությունյանի անվան միջնակարգ դպրոցում սովորում են 161 աշակերտ, Վելիխան Մուքոյանի անվան մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ում ստանում են նախադպրոցական կրթություն 60 երեխա, գյուղում գործում է սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին: Գյուղի երեք հիմնական կառույցներ տանող գյուղամիջյան ճանապարհները հողագրունտից են, հաճախ բնակիչների տեղաշարժների համար ստեղծում են դժվարություններ, ավտոմեքենաների ընթացային մասերը շարքից շուտ են դուրս գալիս, գյուղական տուրիզմի զարգացման համար մեծ խոչընդոտ է հանդիսանում:  Քարապատման ծրագիրը կլուծի մարդկանց բարեկեցիկ տեղաշարժի հարցը, գյուղը ներկայացնելուց չենք կաշկանդվի, գյուղը կդառնա գրավիչ այցելուների համար:  Ծրագրի իրականացման բաղադիրչներն են՝  1/ Նախագծի, նախահաշվի կազմում, շինարարության իրականացման մրցույթի հայտարարում  2/ Բուն շինարարական աշխատանքների կատարում:  Քարապատման ծրագիրը 2030 Օրակարգի տնտեսական բաղադրիչն է, բնակավայրը կունենա ենթակառուցվածք (տվյալ դեպքում՝ քարապատված 1115 գծամետր կամ 8500 քմ գյուղամիջյան ճանապարհ) և զարգացման ծրագրերի ավելի դյուրին իրականացում: |
|  | **Ծրագրի կապը 2030 Օրակարգի և կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) հետ** | Կայուն զարգացման 9-րդ նպատակ՝ արդյունաբերություն, նորարարություն և **ենթակառուցվածքներ**:  9.1 – մշակել որակյալ, հուսալի, կայուն և դիմակայուն, այդ թվում՝ տարածաշրջանային և անդրսահմանային **ենթակառուցվածքներ** օժանդակելու տնտեսական զարգացմանը և մարդկանց բարեկեցությանը, ուշադրության կենտրոնում պահելով մատչելի և արդարացի հասանելիություն բոլորի համար:  Կայուն զարգացման 11-րդ նպատակ՝ կայուն քաղաքներ և **համայնքներ**:  11.7 – Մինչև 2030 թվականը համընդհանուր կերպով հասանելի դարձնել ապահով, ներառական և մատչելի, կանաչ և **հանրային տարածքներ**, մասնավորապես կանանց և երեխաների, տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար: |
|  | **Ակնկալվող արդյունքներ**  *(այդ թվում՝ ազդեցությունը այլ ոլորտների վրա և միջանկյալ արդյունքներ, օր.՝ ժամանակավոր աշխատա­տեղեր ծրագրի իրականացման ընթացքում)* | Կարճաժամկետ արդյունքում կունենանք 1115 գծամետր կամ 8500 քմ քարապատված ճանապարհ:  Միջնաժամկետ արդյունքում կունենանք որոշ չափով բարեկեցիկ բնակավայր:  Երկարաժամկետ առումով կունենանք բնակավայրի բնակիչների գոհունակությունն ու բնակավայրի արտաքին գրավչությունը: |
|  | **Հայտի մշակման գործընթացի մասնակիցներ և ծրագրի իրականացման դերակատարներ** | Հայտի մշակման գործընթացին ակտիվորեն մասնակցել են համայնքապետարանի աշխատակիցները, Նորաշեն բնակավավայրի բնակիչները, ավագանու անդամները: |
|  | **Ծրագրի տևողությունը** | 4-5 ամիս |
|  | **Իրականացման վայրը** | ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Ծաղկահովիտ համայնք, բնակավայր Նորաշեն, 3-րդ փողոց, 5-րդ փողոց, 7-րդ փողոց: |
|  | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը** | 18 000 000 ՀՀ դրամ |
|  | **Հայտավորվող ֆինանսական միջոցներ** | 16 000 000 ՀՀ դրամ |
|  | **Բնեղեն ներդրման նկարագրությունը (առկայության դեպքում)** | Եթե լինեն այդպիսիք, ապա ամբողջովին կիրականացվի համայնքապետարանի միջոցներով |
|  | **Ծրագրի իրականացման ռիսկերը և դրանք մեղմող միջոցառումները** |  |
|  | **Գալիք 3-5 տարում ծրագրի կենսունակությունն (ֆինանսական, ինստիտու­ցիո­նալ) ապահովող միջոցառումները** | Համայնքի «Կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի բնակիչների միջոցներով առաջնային տեսքի ու բարեկարգ վիճակի պահպանում: |
|  | **Լրացուցիչ խորհրդատվության նկարագրություն** |  |
|  | **Լրացուցիչ տեղեկություններ և տվյալներ (առկայության դեպքում)** |  |

**Ծրագրի գործողությունների պլանը[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **hh** | **Միջոցառում** | **2023** | | | | | | **2024** | | | | | | |
| **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Տարածք հարթեցում | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Նախագծման և նախահաշվի կազմման մրցույթի կազմակերպում | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շինարարության իրականացում |  | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Միջհամայնքային ծրագրի դեպքում նշել մասնակցող բոլոր համայնքների ղեկավարներին։ [↑](#footnote-ref-1)
2. Միջհամայնքային ծրագրի դեպքում նշել մասնակցող բոլոր համայնքների տնտեսական զարգացման պատասխանատուներին։ [↑](#footnote-ref-2)
3. Յուրաքանչյուր միջոցառման իրականացման ժամանակահատվածը ներկել ամիսներով։ [↑](#footnote-ref-3)